海安开发区立发社区卫生服务中心

一楼输液室、二楼检验科工程项目

招  标  文  件

招标人：海安市城东镇中心卫生院

2021年11月8日

目  录

第一章：投标邀请函

第二章：招标文件

第三章：图纸、技术资料及技术资料

第四章：合同条款及格式

第五章：投标文件（单独装订）

第一章  投标邀请函

海安市城东镇中心卫生院（以下简称招标人）拟对  海安开发区立发社区卫生服务中心一楼输液室改造、二楼检验科改造进行专业工程招标，择优选择承包单位（以下简称投标人）。特邀请贵公司参加本项目报价竞谈活动，现将工程招标相关事宜说明如下：

一、工程概况

1．工程名称：海安开发区立发社区卫生服务中心一楼输液室改造、二楼检验科改造项目

2．建设地点：海安市迎宾路136号

3．控制价： 1.９9万元

二、投标人资格要求

1．投标人应具备承担相应资质条件、能力和信誉。

2．以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

3．本工程不接受联合体投标。

三、招标内容及质量要求

1．招标内容：一楼输液室原隔墙凿除门洞、窗洞，新增木质门、新增橱窗，二楼检验科拆除门一樘，拆除一面墙，新增木质门、新增铝合金隔断、移门。

2．质量要求：一次性验收合格，并通过验收。

海安市城东镇中心卫生院

2021年11月8日

- 招标文件

本次招标，因供应商人数响应不足，现在本院网站再次进行公开竞价采购，特邀请符合招标条件的供应商参加谈判。

一、招标项目概况

1 .项目名称：海安开发区立发社区卫生服务中心一楼输液室改造、二楼检验科改造项目

2 .工程内容及招标范围：本工程不允许转包或违法分包。详见工程量清单，包括工程量清单标明所有的内容；

3 .工程实施地点：海安市迎宾路136号；

4 .工期： ７日历天（具体开工日期以竞争性谈判小结日期次日起算）；

5 .质量要求：合格；

6. 建设资金来源：自筹；

7．工程控制价为：1.９9万元，本工程采用简易计税方式。

二、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；《2014 年江苏省建设工程费用定额》；省、市造价管理部门有关现行的计价文件、设计施工图纸及招标文件等；

1．本项目的招标人是海安市城东镇中心卫生院  联系人：杨章成   18962786163

三、投标人

1． 投标人的资格条件：符合资质要求。

2 .投标人应独家参与投标，招标人不接受联合体形式的投标。

3．投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的发包人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的发包人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的发包人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的发包人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

四、现场考察和标前会议

本工程不统一组织考察，投标人应认真对现场环境（现场道路、材料运输等）进行踏勘，对现场情况以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加任何费用的要求。本工程不召开标前会议。

五、投标文件

1．投标文件的内容

投标人编写的投标文件至少应包括下列各项内容(详见第五章投标文件格式)：

（1）投标承诺书

（2）授权委托书(如有授权)

（3）资格后审材料

2．投标文件的份数、包装及标志

3．招标人不接受投标人任何形式的调价函。

4．招标人不接受带有选择性方案的投标文件。

5．招标人不接受带有一个以上投标报价的投标文件。

6．投标文件的更改与撤回

（1）对投标文件进行少量涂改、插字或删除的地方必须由投标人的法定代表人或其授权代理人在改动处签名或盖投标人单位公章；

（2）投标开始后已经递交的投标文件不再允许更改或者撤回。

7．投标文件有效期

投标文件的有效期为开标之日后 60天。在此期间，投标文件保持有效，并对投标人具有约束力。

8．投标报价要求：

（1）投标人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

（2）报价说明：本工程为总价报价，固定单价合同形式，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价，本工程因工期较短，施工期间因物价波动及政策性调整引起的价格变化不予调整。

（3）投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。

（4）工程变更：隐蔽工程、临时性工程和因非乙方原因造成的返工（包括但不限于）等事后无法确认其做法或工程量的工程，乙方须及时通知甲方确认其详细做法和工程量及其计算式。未经确认且证据灭失的，结算时不予计量。

乙方有义务向甲方了解本市、交易中心相关变更、签证管理规定和办法。所有变更、签证须根据本市、交易中心现行变更管理规定，由乙方负责按要求起草文件，提请并配合甲方和业主及时办理变更申请手续，批准后施工。根据相关规定，未及时办理“变更申请表”的变更价款不予结算，未经过批准的变更价款不予结算。

乙方应确保其报送变更价款的准确性。变更价款经甲方审核后，核减额超过审定额20%的，甲方有权对乙方处以超过部分价款30%以内且不低于1000元/次的罚款。

六、投标保证金

本项目不设投标保证金

七、投标、开标

1．投标人应派代表将投标文件按下列时间和地点递交给招标人。投标截止时间后递交的投标文件一律不予接收。

投标截止时间：2021年11月10日10时00分

投标文件递交至：海安市城东镇中心卫生院二楼职能办公室

2．招标人将于2021年11月10日10时00分在海安市城东镇中心卫生院二楼职能办公室开标。

招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

3．开标会由招标人主持，邀请监督主管部门对开标全过程进行监督。

4．投标保证金的递交不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

5．投标人的投标承诺书未按招标人确定的发包价承诺的，其投标文件为无效标。

6．招标人应对开标、评标过程中的无效标情况等做好记录，存档备查。

八、授予合同

1．中标通知书

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人最终确定中标人，并告知签订合同协议书的有关问题。

2．合同协议书

（1）中标人应在提交履约保证金后，按规定的时间和地点，与发包人签订本招标项目的合同协议书。

（2）合同协议书经发包人和承包人双方的法定代表人（或其授权代理人）签署并加盖双方公章后生效，必要时可请公证机构公证。

4. 结算及付款方式：

（1）此项工程竣工验收后2个月付至合同价款的100%，本工程采用简易计税方式。同时无息退还保证金。（工程款必须优先支付农民工工资，不得引起农民工上访等恶劣事件发生。）

第三章  清单、技术资料及技术质量要求

- 二楼检验科隔断铝板为90系列1.2厚铝材，玻璃5mm厚，隔断安装移门，一楼、二楼其他门为木质门，一楼玻璃隔断12厚钢化玻璃，1.0厚304不锈钢包边，石材台面。

- 以上进场施工前需经业主确认后方可进场施工，所用材料需符合规范要求

第四章：合同格式

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书

发包人（全称）： 海安市城东镇中心卫生院  

承包人（全称）：                               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海安开发区立发社区卫生服务中心接种台隔断项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1．工程名称：                   。

2．工程地点：         。

3．工程承包范围：  。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥      元)；

2．合同价格形式：固定总价 ；

五、合同文件构成

1．本协议书；

2．中标通知书或谈判小结等；

3．投标函及投标函附录；

4．专用合同条款；

5．通用合同条款；

6．技术标准和要求；

7．图纸；

8．已标价工程量清单；

9．其他合同文件。

#### 六、补充协议

#### 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 七、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

开户银行：              开户银行： 

账    号：                账    号： 

时  间：     年    月    日

第二部分  通用合同条款（略）

第三部分  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1．合同文件及解释顺序：执行本条款

2．语言文字和适用法律、标准及规范

3．适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》等中华人民共和国及工程所在地及地方法律、行政法规 。

4．适用标准、规范

适用标准、规范的名称：设计要求及与本工程相适用的标准、规范 。

国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求 。

5．图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前提供     套 。

二、双方一般权利和义务

1．发包人工作，发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前保证施工现场具备开工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：提供水、电接口。

（3）发包人委托承包人办理的工作：届时由发包人委托。

2.承包人工作，承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：本合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号、门卫人员等作出具体安排。确保施工安全无事故，承担由此引起事故责任所造成的损失。

（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款，承包人协助发包人办理相关手续，因承包人原因造成的罚款由承包人承担。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取发包人批准的措施进行保护，费用由承包人承担，损坏应由责任方照价赔偿。

（6）施工场地清洁卫生以及其他方面的要求：按标准化现场要求办理，做好文明施工，保持场地整洁卫生，所发生费用由承包人承担。

（7）双方约定承包人应做的其它工作。

三、质量与检验

工程质量须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格标准，按国家现行施工验收规范执行。

四、合同价款及支付

1．本合同价款采用（见协议书） 方式确定。

2．合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整。招标人另有约定的部分除外。

3．风险范围以外合同价款调整方法：本项目后期实施过程中，如因发包人原因发生重大设计变更（指规模、标准的重大变更），由承包人出具变更图或变更说明及现场签证，经发包人同意后进行调整，若发生未经发包人同意并签证而形成的擅自变更，无论原因如何，一切费用均由承包人自行承担。

4．发包人变更工程量的措施费等，均不作调整。

5．双方约定合同价款的其他调整因素：市场价格风险全部由中标方承担，中标人按投标价格结算，双方不得调整 。

6．合同价款与支付：此项工程竣工验收后付至合同价款的100%，同时无息退还履约保证金。（工程款必须优先支付农民工工资，不得引起农民工上访等恶劣事件发生。）

7．支付方式：付款时应附相应的证明资料。

五、材料设备供应

承包人采购材料设备的约定：均由承包人采购,承包人按照施工图设计要求进行材料采购，必须符合设计要求及有关规范要求的合格产品。所有主要设备和主材的选购，须报发包人同意后，方可进行采购和安装。

六、工程变更

1．设计变更须有设计方的设计变更通知单，并经发包人认可。

2．现场签证须发包人项目负责人签字。

七、竣工验收与结算

1．竣工验收

（1）工程具备竣工验收条件,承包方按国家竣工验收有关规定,向发包方提供竣工资料及竣工验收报告, 发包方自接到竣工报告单后 7 日内组织验收，并在验收后7日内给与认可或提出修改意见, 承包方按要求修改,并承担自身原因造成修改费用.

（2）发包方接到承包方送交的竣工验收报告7日内不组织验收或验收后7日内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

（3）工程竣工验收通过，发包方应签发接受证书，承包方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

（4）发包方收到承包方送交的竣工验收报告7日内不组织验收，从第8天起发包方承担工程保管及一切意外责任。

（5）工程未经验收或竣工验收未通过的，由承包方负责监管，发包方强行使用时，发生的质量问题及其他问题由发包方承担责任，并视为发包方对竣工验收报告已被认可。

（6）工程竣工验收后一个月内，承包方负责将竣工资料整理成册，送交发包方。

八、违约、索赔和争议

1．违约

本合同中关于违约的具体责任如下：

如因承包方原因，导致竣工工程滞后于合同工期，按每滞后一天处合同价款万分之二罚款处理。

双方约定的承包人其他违约责任： 另行商定 。

2．争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：首先双方协商解决，协商不成，双方可向本合同履行地人民法院提起诉讼。

九、缺陷责任

本工程缺陷责任期为      月，自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的履约保证金等（不计息）。

十、其它

1．工程分包

本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权终止合同，一切损失由承包人承担。如某些专业工程承包人自行施工质量不能令发包人满意，发包人同意承包人做分包处理，承包人应做好分包人的管理工作。

2．不可抗力

双方关于不可抗力的约定：按合同通用条款款项执行。

3．担保

本工程双方约定担保事项如下：

安全保证金：中标单位须提交人民币   /   元安全保证金至施工总承包单位，此工程验收合格后，施工总承包单位无息退还。

4．保险，本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容： 无

发包人委托承包人办理的保险事项： 无

（2）承包人投保内容：必须对其参与完成此工程的人员人身意外伤害进行参保。

5．合同份数

双方约定合同份数：正本贰份，副本陆份，合计捌份，双方各执叁份，其他分送有关部门，备案合同由承包方提供。

6．补充条款：

（1）承包人在投标时已认真踏勘施工现场，充分考虑了各种困难因素，如进出场道路情况、施工场地较小、二次搬运、施工噪音控制等等，并据此制定符合相关部门要求的施工方案、安全防护措施、文明施工措施，承包人为实施上述措施所发生的费用已包含在合同价内，不得向发包人提出增加费用的要求。

（2）承包人应严格按照图纸施工，除应发包人要求变更外不得提出变更申请 。

（3）在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。

（4）如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。

（5）临时停水、停电、成品保护、赶工等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包方不另行增加费用。

（6）该工程中注明由发包人指定的材料，承包人必须按发包人要求采购，不另行增加费用。

（7）施工垃圾必须及时清运，不得放置于施工区域内或周边，费用已包含在合同价内。

（8）特别要求注重临近道路、车辆、行人安全，由此而造成的安全事故的法律与经济责任均由承包人承担。

（9）由承包人与总包方联系供水供电，并按规定缴纳施工用水电费，在施工过程中应服从发包人的管理，做好与其他专业工程的配合和交叉施工，承包人不得收取其他专业工程的配合费等，以上费用均已包含在合同价内。

第四部分 安全生产责任状

为确保海安开发区立发社区卫生服务中心接种台隔断项目施工安全，加强安全生产监督管理，强化安全责任，落实安全措施，杜绝各种事故，树立工程施工良好形象，特制定并向                                    递交本责任状。

一、安全工作与措施

1．施工单位是海安开发区立发社区卫生服务中心接种台隔断项目施工安全生产的责任主体，其主要负责人是所负责施工工程安全生产的第一责任人，项目部项目经理对工程安全生产负直接领导责任，制定项目部的各项安全管理制度，不发布与指挥部和工地安全管理制度相抵触的指令，带领项目部的全体人员严格履行安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实。

2．建立健全本单位的安全体系，使之有效运转；配备专职安全员，并支持安全员的工作，对安全员提出的问题及时予以解决，保证安全员对安全工作有独立的管理和奖惩权。

3．在确保安全的前提下组织施工，始终把安全工作放在首位，当“安全与工期、效益”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。

4．每周组织本单位安全生产会议，部署安全工作，并做好会议记录，以便检查。

5．施工单位与下级层层签订安全责任状，每个职工必须签订安全生产责任书。

６．新工人进场必须经“三级”安全教育考试合格后，方可安排上岗。定期与不定期地开展安全生产宣传教育和培训等活动，保证施工人员了解作业现场的潜在的危险因素，遇到危险时有逃生本领。

７．专职安全员每天进行安全生产检查，做好安全生产台帐，项目部每周至少组织一次有施工单位领导参加的安全大检查，做到有检查、有整改，有回访，记录齐全。

８．施工前，首先完善安全设施再开始施工；保证所辖项目的安全设施按标准化搭设，同时，为施工人员配备合格的安全防护用品。

９．保证本单位所有的施工队伍都有安全施工措施，且按规定审批，在施工前进行安全施工技术交底并签字。特种作业人员持证上岗，并根据各工种易发生事故（事件）的特征制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

10．以身作则，不违章指挥，现场施工及管理人员必须戴好安全帽，并负有查禁违章的责任，对发现的各类违章现象要予以坚决查处。夜间施工保证有足够的照明，发现问题及时处置。对本标段施工通道设立明显的警示标志。用于施工现场职工吃饭、居住、休息的设施确保安全可靠。

11．发生事故，在按照应急措施组织抢救的同时，立即报告建设处安全监督组，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。

12．按照规范要求制定现场生活、施工用电规定，并与所在镇供电部门签订用电协议，落实用电安全措施。

二、安全管理目标

1．重伤及以上人身伤亡事故为“0”；一般机械、设备、火灾、交通事故为“0”；大面积传染病和突发性急性中毒事件为“0”；轻伤负伤率降低到1.5‰以下。

2．专职安全员、特种作业人员持证上岗率100%；安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率达到100%。

3．施工人员进场施工前，必须办理所有一线施工人员（含管理人员）的人身意外伤害险、设备险、工程一切险，报                          备案。工程人员变更时，必须及时办理好保险事宜。

4．安全生产教育和培训内容依法组织，施工人员教育培训率100%。

5．不发生职工上访事件。

三、安全处罚

海安开发区立发社区卫生服务中心接种台隔断项目由我单位承建，我单位是本标段安全生产的责任主体。我单位在施工期间如有下列违规行为的，承诺由                        予以处罚，在我单位安全保证金中抵扣。

1．发生一起死亡事故处罚200000元。

2．发生一起重伤事故及食物中毒事件或重大机械、交通、火灾、设备事故，处罚50000元。

3．发生一起轻伤事故，处罚1000元。

4．发生一起轻伤或恶性未遂事故，不按规定处理的或隐瞒不报、事后补报的每次处罚1000元。

5．工程施工人员不按工程安全要求进行施工作业，每发现一人处罚50元。经劝阻，仍不改的，每人罚款100元。

6．不按要求设置安全设施、安全标志、安全警示的，每件处罚500元。

7．未按规定期限办理有关工程保险的，处罚10000元。

８．特种作业人员等未持证上岗的，每发生一次一人以上的，处罚10000元，处罚相关责任人5000元；施工人员每少培训一人以200元处罚（累计加进）。

如发生以上处罚行为，及时转监理单位加强监理，确保整改到位。

四、 本责任状一式三份，                         、施工单位、监理单位（如有）各存一份。

五、本责任状自签字之日起执行，至工程结束止。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

时  间：     年    月    日

海安开发区立发社区卫生服务中心

窗帘及隔断工程项目

招  标  文  件

招标人：海安市城东镇中心卫生院

投标人：　　　　　　（盖章）

日  期：     年    月    日

投 标 承 诺 书

海安市城东镇中心卫生院     ：

一、根据已收到的  海安开发区立发社区卫生服务中心接种台隔断项目    工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)       　(¥：    元)的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在签订竞争性谈判小结次日立即开工，并在  ７  天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到  合格  。

四、我单位金额为人民币     （大写）（¥：  元）的投标保证金已按招标文件要求与本投标书一起提交。

五、我单位没有组织和参与串标围标，没有出借资质等其他违法违规行为，递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。否则，愿意放弃投标保证金。

六、贵单位的招标文件、中标通知书、竞争性谈判小结和本投标文件等将构成约束我们双方的合同文件。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

授权书

致：海安市城东镇中心卫生院    本授权书宣告： 　　　　　　　　　的法定代表人 　　　　合法地代表我单位，授权 　　　　　　　　 的　　　　　　　　　为我单位代理人，该代理有权在海安开发区立发社区卫生服务中心接种台隔断项目 工程 壹 标段工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与发包人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

被授权的代理人无转授的权力。

投  标  人：     （盖章）

被授权的代理人： （签字）

日  期：     年   月    日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

四、资格后审材料

资格证明材料清单：

- 企业法人营业执照；

- 投标人承诺函；

- 授权委托书；

# Text boxes

制定